PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

Sistema de Control de
Proyectos y Releases

MVP local · Angular + Laravel + MySQL

Propietario: Jhon

Estado: Borrador para revisión

Versión: 0.1

Fecha: 14 de agosto de 2026

Piloto inicial: Reports

DECISIÓN PROPUESTA  Construir un MVP local y de un solo usuario que sustituya el control informal por una fuente estructurada de verdad. Reports será el piloto; el diseño deberá admitir después AdminAPI, Dashboard, Invoicing y Fintrac sin rehacer el modelo de datos.

Este PRD define qué debe resolver la primera versión, cómo se validará y qué se pospone. No es un diseño técnico detallado ni una autorización para iniciar desarrollo sin revisar las preguntas abiertas.

## Lectura rápida

- Problema: no existe un registro central confiable del estado de módulos, releases, ambientes, activación de clientes y seguimientos.

- Solución MVP: aplicación web local con dashboard, proyectos, módulos, releases, seguimiento por ambiente, acciones pendientes e historial.

- Límite principal: el MVP no será colaborativo ni estará disponible cuando la máquina esté apagada.

- Exclusión explícita: Remittances pertenece a otro proyecto y no se cargará en este MVP.

# 1. Control del documento

| Campo | Definición |
| --- | --- |
| Nombre del producto | Sistema de Control de Proyectos y Releases |
| Tipo de documento | PRD — Product Requirements Document |
| Versión / estado | 0.1 / Borrador para revisión |
| Propietario del producto | Jhon |
| Usuario inicial | Jhon, operación local y de un solo usuario |
| Tecnología objetivo | Angular, Laravel y MySQL, instalados localmente |
| Fuente de verdad inicial | Datos semilla de Reports, validados contra la matriz y reuniones del 7 de agosto de 2026 |
| Proyectos futuros | AdminAPI, Dashboard, Invoicing y Fintrac |

## 1.1 Fuentes utilizadas

- Matriz inicial de estado por ambientes: MOJA, TATU, SITA y Production.

- Transcripciones “ReportsReleaseStatus” y “ReportsReleaseStatus 02”, del 7 de agosto de 2026.

- Archivo de control “Reports_Release_Control.xlsx”, preparado como baseline operativa.

- Decisiones y restricciones acordadas en la conversación de descubrimiento.

NOTA DE CALIDAD  La transcripción contiene nombres y términos reconocidos fonéticamente. Toda referencia a responsables, tickets y fechas debe validarse antes de considerarse dato definitivo.

# 2. Resumen ejecutivo

El seguimiento actual de Reports depende de una matriz que indica si un tema está o no en cada ambiente. La matriz es útil como fotografía, pero no conserva quién confirmó el dato, cuándo se verificó, cuál es el siguiente paso, si existe un bloqueo, ni si una funcionalidad desplegada en producción fue realmente activada para clientes.

El MVP propuesto centralizará esa información en una aplicación local. Permitirá registrar proyectos, módulos, releases e ítems de release; seguir su avance por ambientes configurables; separar despliegue en producción de activación para clientes; asignar acciones y fechas; y mantener un historial auditable de cambios.

La primera implementación se validará con Reports. Si el flujo demuestra utilidad y disciplina operativa, se incorporarán AdminAPI, Dashboard, Invoicing y Fintrac, y se evaluará una migración a un entorno compartido.

# 3. Problema y oportunidad

## 3.1 Problema actual

- La información está dispersa entre reuniones, mensajes, tickets y memoria de las personas.

- El paso de TATU a SITA y Production se percibe como una “caja negra” cuando no existe una confirmación visible.

- “Está en producción” puede confundirse con “está disponible para clientes”. Son estados distintos.

- Un módulo base y sus improvements pueden encontrarse en ambientes diferentes, pero una sola fila no lo representa bien.

- No existe una vista consolidada de seguimientos vencidos, bloqueos o datos no verificados recientemente.

## 3.2 Oportunidad

Una herramienta pequeña, controlada por el propio usuario y alineada con su experiencia técnica puede reducir la dependencia de documentación externa y establecer un método repetible antes de invertir en una solución corporativa. El valor principal no provendrá de la tecnología, sino de convertir cada estado en un registro con evidencia, responsable y siguiente acción.

# 4. Visión, objetivos y métricas

## 4.1 Visión del producto

VISIÓN  Disponer de una fuente central, verificable y accionable que permita conocer en minutos qué se está construyendo, dónde se encuentra, qué impide avanzar y qué debe ocurrir después.

## 4.2 Objetivos del MVP

- Centralizar el inventario de proyectos, módulos, releases e iniciativas bajo responsabilidad del usuario.

- Mantener trazabilidad del avance por ambiente con fecha, fuente y persona que confirma.

- Separar claramente despliegue técnico en Production de activación o disponibilidad para clientes.

- Convertir incertidumbres en acciones con responsable, contacto, fecha objetivo y estado.

- Detectar vencimientos, datos obsoletos y ausencia de siguiente acción sin depender de una tarea programada permanente.

- Validar el método con Reports antes de ampliarlo a otros proyectos.

## 4.3 Métricas de éxito del piloto

| Métrica | Meta de aceptación |
| --- | --- |
| Cobertura de Reports | 100% de los temas activos del baseline representados, excluyendo Remittances. |
| Accionabilidad | 100% de los ítems abiertos con siguiente acción; los que requieran seguimiento incluyen responsable y fecha. |
| Trazabilidad | 100% de los cambios de estado con fecha, fuente y persona que confirma. |
| Velocidad de consulta | Identificar bloqueos y seguimientos vencidos en menos de 2 minutos. |
| Distinción de producción | Ningún ítem usa “Production” como sinónimo automático de “activo para clientes”. |
| Recuperación | Ejecutar y restaurar al menos un respaldo de prueba antes de cerrar el piloto. |

# 5. Alcance del MVP

## 5.1 Incluido

| Capacidad | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Dashboard de portafolio | Resumen de proyectos, releases, bloqueos, vencimientos y alertas. |
| Proyectos y módulos | Inventario jerárquico con responsables, estado y descripción. |
| Releases e ítems | Agrupación de cambios desplegables, relación opcional con Jira y release notes. |
| Ambientes configurables | Seguimiento por MOJA, TATU, SITA, Production u otros ambientes futuros. |
| Producción y activación | Estados y fechas separados para despliegue y disponibilidad para clientes. |
| Seguimientos | Siguiente acción, responsable, contacto, fecha objetivo, estado y notas. |
| Historial | Registro inmutable de cambios relevantes con fecha y autor lógico. |
| Configuración básica | Catálogos de estados, prioridades, tipos de evidencia y ambientes. |
| Datos iniciales de Reports | Carga semilla del baseline conocido al 7 de agosto de 2026. |

## 5.2 Fuera de alcance

- Remittances y cualquier funcionalidad propia de ese proyecto.

- Acceso multiusuario, colaboración simultánea, roles corporativos y autenticación con Microsoft Entra.

- Hosting, dominio, acceso remoto, alta disponibilidad y operación 24/7.

- Integración automática con Jira, Teams, correo, Power BI, pipelines o sistemas de despliegue.

- Notificaciones externas. Las alertas se mostrarán dentro de la aplicación.

- Almacenamiento de datos sensibles de clientes, credenciales o información protegida de producción.

- Gestión de código fuente, ejecución de despliegues o aprobación técnica de releases.

## 5.3 Supuestos y restricciones

- La aplicación se ejecutará en la máquina del usuario y solo estará disponible mientras los procesos locales estén activos.

- La información se actualizará manualmente a partir de reuniones, mensajes, Jira y confirmaciones de responsables.

- El usuario inicial tendrá permisos completos. La autenticación puede diferirse, pero el modelo conservará campos de autoría para una futura versión multiusuario.

- Las alertas se calcularán al abrir o refrescar la aplicación; no dependerán de un scheduler persistente.

# 6. Usuarios y roles

| Rol | Necesidad | Alcance en MVP |
| --- | --- | --- |
| Product Owner / BA — Jhon | Registrar, verificar, dar seguimiento y comunicar el estado del portafolio. | Usuario operativo único; acceso completo. |
| Tech Lead / QA / Release contact | Confirmar estados, bloqueos, pruebas y promociones. | No accede directamente; aparece como responsable o fuente de confirmación. |
| Stakeholder ejecutivo | Entender riesgos, progreso y decisiones requeridas. | No accede directamente; recibe reportes exportados o capturas. |
| Administrador futuro | Configurar usuarios, permisos e integraciones. | Fuera del MVP; contemplado en el diseño. |

# 7. Flujo operativo propuesto

- Registrar o seleccionar el proyecto y el módulo afectado.

- Crear una release y agregar uno o más ítems de release con alcance claro.

- Registrar el estado de cada ítem por ambiente, incluyendo fecha, fuente, persona que confirma y evidencia opcional.

- Cuando el ítem llegue a Production, registrar por separado si está activo para clientes, para qué grupo y desde cuándo.

- Definir la siguiente acción. Si requiere coordinación, asignar responsable, contacto y fecha objetivo.

- Revisar el dashboard para atender vencimientos, bloqueos, información obsoleta y estados no confirmados.

- Cerrar el ítem solo cuando no existan acciones pendientes y el resultado esperado esté verificado.

REGLA OPERATIVA  Un estado sin fecha, fuente y confirmación es una hipótesis; una hipótesis debe producir una acción de verificación, no presentarse como hecho.

# 8. Requerimientos funcionales

Prioridades: Must = indispensable para aceptar el MVP; Should = importante si no compromete el piloto; Could = mejora opcional.

## 8.1 Portafolio, proyectos y módulos

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-001 | Crear, editar, archivar y consultar proyectos. | Must | Cada proyecto tiene nombre único, estado, descripción y responsable. |
| FR-002 | Crear y organizar módulos dentro de un proyecto. | Must | Un módulo pertenece a un proyecto y puede tener múltiples releases. |
| FR-003 | Mostrar Reports como proyecto piloto y permitir agregar AdminAPI, Dashboard, Invoicing y Fintrac. | Must | El modelo no depende de un único proyecto. |
| FR-004 | Filtrar el portafolio por proyecto, estado, salud y responsable. | Should | Los filtros se combinan y pueden limpiarse. |
| FR-005 | Impedir que Remittances se cargue en el baseline de Reports. | Must | Los datos semilla no incluyen ese proyecto o sus ítems. |

## 8.2 Releases e ítems de release

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-010 | Crear releases con nombre, alcance, estado, owner, fechas estimadas y notas. | Must | La release se consulta con todos sus ítems y riesgos. |
| FR-011 | Agregar múltiples ítems a una release. | Must | Cada ítem conserva su propio avance y siguiente acción. |
| FR-012 | Relacionar un ítem con proyecto, módulo y release. | Must | No existen ítems huérfanos. |
| FR-013 | Registrar clave y URL de Jira sin sincronización automática. | Must | El enlace es opcional y validado como URL. |
| FR-014 | Registrar release notes o un enlace a ellas. | Must | El dashboard advierte si faltan antes de promover. |
| FR-015 | Diferenciar alcance base de improvements. | Must | Pueden coexistir en ambientes diferentes. |
| FR-016 | Archivar releases e ítems sin eliminación física. | Must | Lo archivado no aparece por defecto y mantiene historial. |

## 8.3 Seguimiento por ambientes

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-020 | Configurar ambientes y su orden por proyecto. | Must | MOJA, TATU, SITA y Production se crean como valores iniciales. |
| FR-021 | Registrar estado de un ítem en cada ambiente. | Must | Cada ambiente muestra estado actual y última verificación. |
| FR-022 | Registrar fecha, fuente, confirmado por y evidencia opcional. | Must | Los campos acompañan cada actualización relevante. |
| FR-023 | Representar “no alcanzado”, “presente”, “en pruebas”, “aprobado”, “bloqueado” y “no confirmado”. | Must | No se limita a OK/X. |
| FR-024 | Advertir sobre saltos de ambiente o inconsistencias sin bloquear el registro. | Should | El usuario puede guardar con justificación. |
| FR-025 | Mostrar una matriz de ambientes por release o módulo. | Must | La vista conserva la rapidez visual de la matriz original. |

## 8.4 Producción y activación de clientes

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-030 | Registrar despliegue en Production como hecho técnico independiente. | Must | Incluye fecha y confirmación. |
| FR-031 | Registrar estado de activación para clientes. | Must | Valores mínimos: no aplica, no confirmado, no activo, parcial, activo. |
| FR-032 | Registrar grupo o plan habilitado cuando la activación sea parcial. | Should | El detalle queda visible en la release. |
| FR-033 | Generar alerta cuando exista despliegue sin activación confirmada. | Must | Aparece en dashboard y detalle del ítem. |

## 8.5 Seguimientos, alertas e historial

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-040 | Registrar siguiente acción para todo ítem abierto. | Must | El sistema resalta los ítems sin siguiente acción. |
| FR-041 | Crear seguimientos con owner, contacto, fecha objetivo, estado y notas. | Must | Pueden cerrarse con resultado y fecha. |
| FR-042 | Mostrar alertas por vencimiento y datos obsoletos. | Must | Se calculan al abrir o refrescar la aplicación. |
| FR-043 | Mostrar alertas por release notes faltantes y promociones no planificadas. | Should | La regla es configurable o puede desactivarse. |
| FR-044 | Registrar historial automático de cambios de estado y campos críticos. | Must | Incluye antes/después, fecha y autor lógico. |
| FR-045 | Impedir la edición ordinaria del historial. | Must | Solo se agregan eventos; no se sobrescriben. |
| FR-046 | Filtrar seguimientos por vencimiento, owner, proyecto y estado. | Must | La lista permite priorizar el trabajo diario. |

## 8.6 Dashboard, búsqueda y exportación

| ID | Requerimiento | Prioridad | Criterio resumido |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-050 | Mostrar KPIs de releases activas, bloqueos, vencidos y activación no confirmada. | Must | Los conteos enlazan al detalle filtrado. |
| FR-051 | Calcular y mostrar salud de proyecto e ítem. | Must | Se aplican las reglas definidas en la sección 11. |
| FR-052 | Ofrecer búsqueda global por proyecto, módulo, release, ítem o Jira. | Should | Los resultados abren el registro correspondiente. |
| FR-053 | Exportar vistas a Excel o CSV. | Should | La exportación conserva filtros y nombres de columnas. |
| FR-054 | Mostrar la fecha de última actualización del dashboard. | Must | El usuario distingue datos actuales de una captura antigua. |

# 9. Pantallas del MVP

| Pantalla | Contenido principal | Acciones clave |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | KPIs, salud por proyecto, alertas y próximos seguimientos. | Filtrar, navegar al detalle, marcar seguimiento atendido. |
| Proyectos | Listado y ficha de proyecto con módulos y responsables. | Crear, editar, archivar, abrir módulos. |
| Módulo | Releases, ítems activos, riesgos y estado por ambiente. | Crear release, consultar historial. |
| Release | Alcance, ítems, fechas, release notes y Jira. | Editar, agregar ítems, promover estado. |
| Ítem de release | Matriz por ambientes, producción, activación y acciones. | Actualizar estado, adjuntar evidencia, crear seguimiento. |
| Seguimientos | Bandeja de pendientes ordenada por fecha y prioridad. | Filtrar, reasignar, cerrar con resultado. |
| Historial | Línea de tiempo de cambios relevantes. | Consultar y filtrar; sin edición ordinaria. |
| Configuración | Ambientes, estados, prioridades y umbrales. | Crear, ordenar, activar o desactivar valores. |

# 10. Modelo conceptual de datos

| Entidad | Propósito | Campos principales |
| --- | --- | --- |
| Project | Agrupa la responsabilidad de negocio. | id, name, description, status, owner, archived_at |
| Module | Subdivide un proyecto en productos o áreas funcionales. | id, project_id, name, description, owner |
| Release | Agrupa cambios que se planea promover conjuntamente. | id, module_id, name, scope, status, target_date, notes_url |
| ReleaseItem | Unidad mínima de seguimiento desplegable. | id, release_id, title, type, priority, jira_key, next_action |
| Environment | Define un ambiente y su orden. | id, project_id/null, name, sequence, active |
| EnvironmentStatus | Estado de un ítem en un ambiente. | release_item_id, environment_id, status, verified_at, source, confirmed_by |
| ClientActivation | Disponibilidad real para clientes. | release_item_id, status, scope, activated_at, confirmed_by |
| FollowUp | Acción de coordinación pendiente. | release_item_id, action, owner, contact, due_date, status, outcome |
| Evidence | Referencia que sustenta una confirmación. | type, url/path, description, captured_at |
| AuditEvent | Historial de cambios críticos. | entity_type, entity_id, field, old_value, new_value, actor, occurred_at |

## 10.1 Relaciones esenciales

- Un Project contiene muchos Module.

- Un Module contiene muchas Release; una Release contiene muchos ReleaseItem.

- Un ReleaseItem tiene un estado por cada Environment aplicable.

- Un ReleaseItem puede tener una activación de clientes, múltiples FollowUp, Evidence y AuditEvent.

- Los identificadores serán estables y no dependerán del nombre visible del registro.

# 11. Reglas de negocio y salud

## 11.1 Reglas de negocio

| ID | Regla |
| --- | --- |
| BR-001 | Production desplegado no implica activación para clientes. |
| BR-002 | Cada actualización de ambiente requiere fecha, fuente y confirmado por. |
| BR-003 | Todo ítem abierto debe tener siguiente acción; si depende de alguien, debe existir seguimiento con owner y fecha. |
| BR-004 | Un mismo release puede contener ítems en ambientes diferentes. |
| BR-005 | El alcance base y sus improvements deben registrarse como ítems separados cuando su estado difiera. |
| BR-006 | Los ambientes son configurables y conservan un orden de promoción. |
| BR-007 | Los cambios de estado generan un evento de auditoría. |
| BR-008 | No existe borrado físico ordinario; se utiliza archivo lógico. |
| BR-009 | Remittances no pertenece al portafolio inicial de este MVP. |
| BR-010 | Las fechas se almacenan en UTC y se muestran en la zona horaria configurada. |

## 11.2 Estados de salud

| Salud | Condición | Precedencia |
| --- | --- | --- |
| Blocked | Existe un bloqueo activo. | 1 — máxima |
| Overdue | Existe un seguimiento abierto con fecha vencida. | 2 |
| Needs Follow-up | Production o activación para clientes no están confirmados. | 3 |
| Action Required | Falta siguiente acción, owner, fecha o release notes requerida. | 4 |
| In Progress | Existe desarrollo, merge, pruebas o promoción activa. | 5 |
| On Track | No existen excepciones activas y el trabajo avanza según lo esperado. | 6 |

CRITERIO  Cuando se cumplan varias condiciones, se mostrará la de mayor precedencia. El detalle conservará todas las alertas activas.

# 12. Requerimientos no funcionales

| ID | Requerimiento | Objetivo verificable |
| --- | --- | --- |
| NFR-001 | Ejecución local | Frontend, API y base de datos arrancan en la máquina del usuario con instrucciones reproducibles. |
| NFR-002 | Arquitectura | Angular consume una API REST Laravel; MySQL es la persistencia principal. |
| NFR-003 | Configuración segura | Credenciales y parámetros se mantienen en .env y no se versionan. |
| NFR-004 | Rendimiento local | Las vistas principales responden en menos de 2 segundos con el volumen esperado del piloto. |
| NFR-005 | Integridad | Migraciones, llaves foráneas, validación de datos y transacciones protegen relaciones críticas. |
| NFR-006 | Respaldo | Existe un procedimiento documentado para exportar y restaurar la base de datos. |

## 12.1 Requerimientos no funcionales — continuación

| ID | Requerimiento | Objetivo verificable |
| --- | --- | --- |
| NFR-007 | Auditabilidad | Los eventos críticos no se eliminan ni sobrescriben por flujos normales. |
| NFR-008 | Usabilidad | Diseño desktop-first, navegación consistente, etiquetas claras y validaciones accionables. |
| NFR-009 | Calidad | Pruebas automatizadas cubren reglas de salud, transiciones, permisos futuros y endpoints críticos. |
| NFR-010 | Observabilidad | Laravel registra errores y operaciones fallidas sin exponer secretos. |
| NFR-011 | Privacidad | No se almacenan datos sensibles de clientes ni credenciales de sistemas externos. |
| NFR-012 | Portabilidad futura | IDs estables, API desacoplada y almacenamiento abstraído facilitan migración a hosting compartido. |

# 13. Arquitectura propuesta del MVP

La arquitectura usa tecnologías ya conocidas por el usuario y mantiene una separación suficiente para que la interfaz, las reglas de negocio y la persistencia puedan evolucionar de forma independiente.

| Angular SPA | REST | Laravel API | SQL | MySQL |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 13.1 Componentes

- Angular: interfaz, formularios, filtros, dashboard y navegación.

- Laravel: API REST, validaciones, reglas de negocio, auditoría, exportaciones y acceso a datos.

- MySQL: almacenamiento de proyectos, releases, estados, seguimientos y eventos.

- Sistema de archivos local: respaldos y, si se aprueba, evidencias adjuntas. Para el MVP se prefieren enlaces o referencias sobre archivos pesados.

## 13.2 Decisiones de implementación

- La autenticación puede omitirse en la primera ejecución local, pero todas las tablas auditables conservarán actor_created_by y actor_updated_by.

- Si se habilita autenticación SPA, se utilizará Laravel Sanctum.

- Las alertas se calcularán bajo demanda al cargar el dashboard; el scheduler quedará como mejora futura.

- La instalación incluirá migrations, seeders, variables de entorno de ejemplo y comandos de arranque documentados.

# 14. Baseline inicial de Reports

Fecha de referencia: 7 de agosto de 2026. Esta carga se considera semilla para validación, no garantía de estado actual al momento de implementar.

| Ítem | Confirmado | No alcanzado | Pendiente / siguiente acción |
| --- | --- | --- | --- |
| UI Improvements | MOJA | TATU, SITA, Production | Promoción pendiente; confirmar sprint y release notes. |
| Payrun History — base | MOJA, TATU, SITA, Production | — | Confirmar con Ameet disponibilidad y grupos de clientes. |
| ePay Report — base | MOJA, TATU, SITA; versión anterior en Production | — | Confirmar versión activa y disponibilidad para clientes. |
| ePay Report — improvements | MOJA, TATU | SITA, Production | Confirmar aprobación QA, release notes y promoción. |
| Summary Report — base | MOJA; testing en TATU | SITA, Production | Completar pruebas y definir promoción. |
| Cheques & Payslips — Transfer | MOJA; merge en curso | TATU, SITA, Production | Confirmar merge y disponibilidad en TATU. |
| Cheques & Payslips — Report | MOJA | TATU, SITA, Production | Definir siguiente hito y owner. |
| PayExplorer — alcance actual | Desarrollo en MOJA | TATU, SITA, Production | Confirmar alcance y fecha objetivo. |
| Reports Homepage — alcance actual | Desarrollo en MOJA | TATU, SITA, Production | Confirmar alcance y fecha objetivo. |

EXCLUSIÓN  Remittances no forma parte de esta carga. Si requiere control, deberá crearse como proyecto independiente fuera del alcance de Reports.

# 15. Historias de usuario prioritarias

| ID | Historia | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| US-001 | Como BA, quiero ver todos mis proyectos y su salud para priorizar mi día. | Dashboard con filtros y alertas accionables. |
| US-002 | Como BA, quiero separar un módulo base de sus improvements para no mezclar estados. | Ítems independientes dentro de una misma release o releases relacionadas. |
| US-003 | Como BA, quiero registrar quién confirmó un ambiente y cuándo para saber si el dato es confiable. | Trazabilidad visible en cada estado. |
| US-004 | Como BA, quiero distinguir Production de activación a clientes para evitar reportes engañosos. | Campos, estados y alertas separados. |
| US-005 | Como BA, quiero ver seguimientos vencidos para contactar a la persona correcta. | Bandeja ordenada por prioridad y fecha. |
| US-006 | Como BA, quiero consultar el historial para explicar cómo cambió un release. | Línea de tiempo inmutable. |
| US-007 | Como BA, quiero exportar una vista para compartir el estado sin dar acceso a mi aplicación local. | Excel o CSV filtrado. |

# 16. Criterios de aceptación del MVP

- Se pueden crear y consultar proyectos, módulos, releases e ítems relacionados sin registros huérfanos.

- La aplicación contiene los ambientes MOJA, TATU, SITA y Production, y permite configurar otros.

- Cada ítem muestra su estado por ambiente y la última fecha, fuente y persona que lo confirmó.

- Production y activación para clientes se registran y visualizan por separado.

- Todo ítem abierto sin siguiente acción se identifica automáticamente como excepción.

- Los seguimientos vencidos aparecen en el dashboard al abrir o refrescar la aplicación.

- Los cambios de estado generan eventos de auditoría consultables y no editables por flujo normal.

- El baseline de Reports puede cargarse y reproduce la información conocida, sin Remittances.

- La base de datos puede respaldarse y restaurarse siguiendo la documentación incluida.

- Las pruebas críticas pasan y no existen defectos bloqueantes durante la validación del piloto.

# 17. Plan de validación y UAT

| Etapa | Actividad | Salida |
| --- | --- | --- |
| 1. Preparación | Configurar la aplicación y cargar datos semilla de Reports. | Instancia local reproducible. |
| 2. Verificación | Comparar cada registro con matriz, transcripciones y confirmaciones actuales. | Baseline corregido y aprobado por Jhon. |
| 3. Uso paralelo | Operar aplicación y Excel durante un periodo corto de transición. | Diferencias y fricciones documentadas. |
| 4. UAT | Ejecutar escenarios de creación, promoción, bloqueo, activación y seguimiento. | Criterios Must aprobados. |
| 5. Decisión | Definir si la aplicación reemplaza el Excel para Reports. | Fuente de verdad declarada. |
| 6. Expansión | Agregar un segundo proyecto con características distintas. | Validación de que el modelo es reutilizable. |

## 17.1 Escenarios mínimos de prueba

- Registrar un improvement que está en MOJA y TATU, pero no en SITA ni Production.

- Registrar un módulo desplegado en Production cuya activación para clientes no está confirmada.

- Mover un ítem a testing, bloquearlo, resolver el bloqueo y verificar su historial.

- Crear un seguimiento vencido y confirmar que el dashboard lo prioriza.

- Archivar una release y verificar que sus relaciones e historial se conservan.

- Exportar una vista filtrada de Reports para revisión externa.

# 18. Riesgos y mitigaciones

| Riesgo | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Punto único de falla local | Pérdida o indisponibilidad de datos. | Respaldo automático o manual documentado; prueba periódica de restauración. |
| Información desactualizada | Decisiones basadas en estados antiguos. | Umbral de obsolescencia, fecha visible y rutina semanal de revisión. |
| Sobreingeniería | Retraso del valor operativo. | Proteger el alcance Must; posponer integraciones y multiusuario. |
| Baseline incorrecto | Confianza reducida en la herramienta. | Validar datos con Ximena, QA, release contacts y Ameet antes de cerrar. |
| Dependencia del usuario | La herramienta no se mantiene durante ausencias. | Documentar proceso y preparar futura transición a entorno compartido. |
| Migración futura costosa | Reescritura al crecer. | API REST, IDs estables, UTC, migraciones, auditoría y configuración desacoplada. |
| Datos sensibles | Exposición accidental. | No almacenar credenciales ni datos de clientes; preferir referencias seguras. |

# 19. Fases posteriores al MVP

| Fase | Capacidades candidatas | Disparador |
| --- | --- | --- |
| Fase 1 — MVP local | Reports, control manual, dashboard, auditoría y exportación. | Aprobación de este PRD. |
| Fase 2 — Portafolio | AdminAPI, Dashboard, Invoicing y Fintrac; reportes comparativos. | Piloto de Reports estable. |
| Fase 3 — Colaboración | Hosting, múltiples usuarios, roles, Entra, HTTPS y backups gestionados. | Necesidad real de acceso compartido. |
| Fase 4 — Integraciones | Jira, Teams/email, pipelines, Power BI y notificaciones. | Proceso maduro y APIs disponibles. |
| Fase 5 — Analítica | Lead time, aging, cuellos de botella, confiabilidad de releases. | Datos históricos suficientes y consistentes. |

# 20. Preguntas abiertas

Estas preguntas no impiden revisar el PRD, pero deben resolverse antes de estimar o construir las historias afectadas.

| ID | Pregunta | Decisión requerida antes de |
| --- | --- | --- |
| OQ-01 | ¿Qué versiones de PHP, Laravel, Node, Angular y MySQL están instaladas? | Preparar el entorno y dependencias. |
| OQ-02 | ¿Se requiere login local desde el MVP o basta un actor lógico fijo? | Implementar autenticación y auditoría. |
| OQ-03 | ¿La evidencia será solo URL/referencia o también archivo adjunto? | Diseñar almacenamiento y respaldos. |
| OQ-04 | ¿Los ambientes son globales o pueden variar por proyecto? | Cerrar el modelo de configuración. |
| OQ-05 | ¿Cuántos días sin verificación convierten un estado en “obsoleto”? | Implementar alertas de vigencia. |
| OQ-06 | ¿Cuál será la frecuencia y ubicación de respaldos? | Cerrar operación local. |
| OQ-07 | ¿Excel o la aplicación será fuente de verdad durante el piloto? | Iniciar uso paralelo. |
| OQ-08 | ¿Qué segundo proyecto probará mejor la reutilización del modelo? | Planificar expansión. |

# 21. Definition of Done del producto

- Todos los requerimientos Must están implementados, probados y aceptados por Jhon.

- No existen defectos bloqueantes o de pérdida de datos abiertos.

- El baseline de Reports está validado y Remittances está excluido.

- La instalación desde cero y el arranque local están documentados y probados.

- Existe un respaldo válido y se ha demostrado su restauración.

- Se ha acordado la fuente de verdad operativa al finalizar el piloto.

- Las decisiones diferidas y el backlog posterior están registrados.

# 22. Glosario

| Término | Definición operativa |
| --- | --- |
| MOJA | Ambiente inicial de desarrollo/validación usado en el flujo de Reports. |
| TATU | Ambiente de pruebas; también mencionado como TATU 2 en las reuniones. |
| SITA | Ambiente previo a Production; no equivale automáticamente a producción. |
| Production | Ambiente productivo donde se despliega una versión. |
| Client Activation | Habilitación real de una funcionalidad para uno o más clientes, grupos o planes. |
| Release | Conjunto planificado de cambios que se promueven como una unidad de coordinación. |
| Release Item | Unidad mínima cuyo avance, evidencia y siguientes acciones se controlan. |
| Evidence | Referencia que permite sustentar una afirmación de estado. |
| Stale / obsoleto | Estado cuya verificación supera el umbral definido. |
| Soft delete | Archivo lógico que conserva relaciones e historial. |

# 23. Aprobaciones

La aprobación de este documento confirma el problema, el alcance y los criterios de aceptación. No implica todavía una estimación definitiva ni un compromiso de fecha de entrega.

| Rol | Nombre | Decisión | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner / BA | Jhon | Pendiente | — |
| Revisor técnico | Pendiente de definición | Pendiente | — |
| Validador del piloto Reports | Ximena / QA / release contact | Pendiente | — |

SIGUIENTE PASO  Revisar las preguntas abiertas, confirmar el baseline de Reports y convertir los requerimientos Must en un backlog estimable por verticales de producto.